Proyecto Vuensplashit
Planificación

# Plan Sprint 3
## Introducción
Planificación de actividades correspondientes a la producción de un acercamiento a los requerimientos definidos.
Sprint a comenzar a la 6:00 p.m. del día Viernes Junio 26 de 2020.
## Actividades por realizar
- Declaración de intenciones.
- Análisis y diseño del acercamiento actual.
- Desarrollo del acercamiento actual.
- Pruebas sobre el acercamiento actual.
- Declaración de resultados y actividades posteriores.
- Plan siguiente acercamiento.
## Planificación
### Tercer Sprint
- Declaración de intenciones
  - Definición del mínimo objetivo que se debe lograr en el esfuerzo de desarrollo
  - Definición de requerimientos a satisfacer total o parcialmente
  - Definición de la forma o características del acercamiento que se hará hacia la solución final
  - Observaciones y recomendaciones para lograr el objetivo del acercamiento actual.
- Análisis y diseño del acercamiento actual
  - Análisis del trabajo a realizar e información colectada para lograr el acercamiento planteado a la solución
  - Diseño del acercamiento planteado
- Desarrollo del acercamiento actual
  - Programación de rutas
  - Programación y generación de vistas y componentes
  - Programación de acciones y mutaciones necesarias
- Pruebas sobre el acercamiento actual
  - Manipulación del producto obtenido
  - Corrección de fallos y problemas observados
- Declaración de resultados y actividades posteriores
  - Descripción de los resultados del sprint actual
  - Observaciones y recomendaciones para acercamientos posteriores
- Plan siguiente sprint
Entregables del Tercer Sprint
- Documento Declaración de intenciones
- Documento Análisis y Diseño
- Código fuente subido al repositorio Github
- Documento de Resultados
- Plan siguiente sprint